UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

Escuela de Ingeniería Civil Informática

CIN 421 / INF423 — Prueba de Sistemas · 2° Semestre 2026

Plantilla · Plan de Pruebas

Proyecto TicketU · Entrega 1 · Check-in · Grupo 5

# 0. Identificación del plan

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Grupo QA | 5 |
| Microservicio de TicketU | Check-in |
| Equipo TITEC del servicio | 5 |
| Avance / build probado | Avance 1 de TITEC |
| Versión del plan | 2.0 |
| Fecha | 23-10-2026 |
| Responsable (rol de gestión de pruebas) | Eduardo Amigo |
| Integrantes | Eduardo Amigo, Gabriel Gonzalez, Amalia Toledo |

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito y objetivos de las pruebas

Objetivo 1: Validar que el servicio reciba y guarde correctamente los tickets enviados desde el módulo Entradas mediante un endpoint, y que rechace los tickets duplicados.

Objetivo 2: Asegurar que la validación de QR (POST /api/v1/checkin/validaciones) responda de forma precisa con valido: true o valido: false, y con el motivo correcto (TICKET_FOUND, TICKET_NOT_FOUND, EVENT_MISMATCH).

Objetivo 3: Verificar que un QR ya utilizado sea rechazado en un segundo escaneo; si el servicio no lo cumple, reportarlo a Check-in como defecto de requisito en Mantis.

Objetivo 4: Confirmar que el servicio maneje correctamente los errores, respondiendo con los códigos HTTP adecuados (400, 409, 413 y 500).

- 1.2 Base de prueba

| Documento | Ubicación o enlace | Versión / fecha |
| --- | --- | --- |
| Historias de Usuario | https://github.com/orgs/Check-in-5/projects/1 | Tablero consultado el 21-10-2026 |
| Contratos | https://github.com/Check-in-5/arquitectura.Check-in/tree/main/Contratos | Consultado el 21-10-2026 |
| Documentación del microservicio | https://github.com/Check-in-5/repositorio-de-microservicio/tree/main/backend-main/docs | Carpeta docs del Avance 1 (01/10) |

## 1.3 Alcance

| Dentro del alcance | Fuera del alcance | Quién lo cubre / cuándo |
| --- | --- | --- |
| Recibir y guardar tickets (POST /api/v1/checkin/tickets): ticket válido, ID repetido (409) y datos inválidos (400) | Que el ticket y el QR se generen bien en Entradas | Grupo QA de Entradas; flujo completo en la Entrega 3 |
| Validar QR (POST /api/v1/checkin/validaciones): ticket encontrado, no encontrado, de otro evento y QR escaneado dos veces | Login y permisos (los endpoints hoy no piden autenticación) | Equipo de Auth, cuando se incorpore |
| Errores y límites: 400, 409, 413 (cuerpo mayor a 16 KiB) y 500 | Velocidad con muchos usuarios a la vez | Entrega 3, con Locust |
| Que los tickets sigan guardados después de reiniciar el servidor | Comunicación real entre Entradas y Check-in | Entrega 2, con el grupo QA de Entradas |

## 1.4 Supuestos y restricciones

- Supuestos

- El servicio de Check-in corre en el computador de cada integrante (Node.js y SQLite), sin necesitar ayuda del equipo de Check-in para levantarlo.

- El contrato (openapi.json) es la referencia para saber qué respuesta esperar.

- Entradas solo enviará tickets válidos.

- Los datos de prueba son inventados; no se usan datos de personas reales.

Restricciones

- En la Entrega 1 se diseñan los casos y se explora con Postman. Los flujos completos se ejecutan en la Entrega 3.

- Se prueba la versión del Avance 1 (01/10). Si el equipo de Check-in cambia el servicio, los resultados pueden cambiar.

## 1.5 Partes interesadas y comunicación

| Parte interesada | Rol o interés | Cómo y cuándo se comunica |
| --- | --- | --- |
| Equipo de Check-in | Desarrolla el servicio y corrige los defectos que encontramos | Defectos en Mantis apenas se encuentran; reunión semanal |
| Profesora y ayudante de QA | Evalúan el trabajo y hacen seguimiento | Documentos en el repositorio /qa y casos en TestLink para cada entrega; consultas por correo institucional o Aula Virtual |
| Grupo QA de Entradas | Prueba el servicio que envía los tickets a Check-in | Coordinación para probar la integración |
| Equipo QA (nosotros) | Diseña, ejecuta y reporta las pruebas | Mensajes por el grupo del equipo (WhatsApp o Discord). |

# 2. Enfoque de prueba (estrategia)

## 2.1 Enfoque elegido

| Enfoque | ¿Se usa? (sí/no) | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Analítico (basado en riesgos) | Sí | Priorizamos según la matriz de riesgos: validación de QR y recepción de tickets se prueban primero y a fondo, para evitar que entre alguien sin entrada válida o que se rechace a alguien con entrada. |
| Basado en modelos | No | El servicio es nuevo y no hay datos de uso ni de fallos previos. |
| Metódico (checklists, predicción de errores) | No | No usamos listas de verificación formales: los casos se diseñan a partir del contrato y de los riesgos. |
| De proceso / normas | No | No hay una norma del sector que aplique a este servicio. |
| Dinámico y heurístico (exploratorio) | Sí | Usamos Postman para explorar cómo responde el servicio ante datos inesperados que el contrato no describe. |
| Consultivo | No | Nosotros definimos qué probar según el contrato y los riesgos. |
| Anti-regresión | Sí | Cada vez que el equipo de Check-in entregue una versión nueva, volvemos a ejecutar la colección de Postman, empezando por los casos más importantes. |

## 2.2 Niveles, tipos, técnicas y herramientas por entrega

|  | Entrega 1 · 23/10 | Entrega 2 · 06/11 | Entrega 3 · 27/11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel | Revisión del contrato (sin ejecutar nada), el servicio de Check-in por sí solo y diseño de los recorridos completos | Integración (Entradas con Check-in) | TicketU completo y aceptación del usuario |
| Tipos de prueba | Funcional, positivo (datos buenos) y negativo (datos malos) | Funcional, de integración y repetir pruebas después de las correcciones | Recorridos completos, velocidad, seguridad básica y aceptación del usuario |
| Técnicas | Partición de equivalencia, valores límite, tabla de decisión y casos de uso | Las mismas, con datos reales, y exploratoria | Casos de uso, pruebas con muchos usuarios y exploratoria |
| Herramientas | TestLink, Word, Excel y Postman | Postman, TestLink y Mantis | TestLink, Locust, Postman y Mantis |
| Sobre qué avance | Primer avance del equipo de Check-in | Segundo avance | Tercer avance |

## 2.3 Funcionalidad a probar

| Característica | Descripción | Riesgo asociado | Profundidad de prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| Recepción de Tickets | Que el servicio reciba y guarde un ticket válido, rechace uno repetido (409) y rechace datos incompletos o mal formados (400). | Alto | A fondo: datos válidos, repetidos, vacíos, ausentes y de tipo incorrecto. |
| Validación de QR | Que responda correctamente si el ticket existe, no existe o es de otro evento. | Alto | A fondo: un caso por cada tipo de respuesta. |
| Guardado de tickets | Que los tickets guardados sigan ahí después de reiniciar el servidor. | Medio | Media: un reinicio controlado del servidor. |
| Manejo de Errores HTTP | Que ante datos malos o un cuerpo muy grande (más de 16 KiB) responda con el código correcto (400, 413 o 500) y sin mostrar detalles internos. | Medio | Media: datos justo en el límite y justo fuera. |
| QR escaneado más de una vez | Que un QR ya usado se rechace en el segundo escaneo. | Alto | A fondo: escaneo repetido y escaneos casi al mismo tiempo. |

## 2.4 Técnicas de diseño

| Técnica | Dónde se aplica | Riesgos que cubre |
| --- | --- | --- |
| Partición de equivalencia | Datos de recepción y validación (válido, vacío, ausente, tipo incorrecto) | Aceptar datos malos o rechazar tickets válidos |
| Valores límite | Largo de los IDs (128), del nombre (200) y tamaño del cuerpo (16 KiB) | Fallas en los bordes o caída por un cuerpo muy grande |
| Tabla de decisión | Validación (ticket existe y evento coincide) y recepción de un ID repetido | Aceptar un ticket de otro evento o sobrescribir uno existente |
| Transición de estados | QR sin usar → usado (primer y segundo escaneo) | Aceptar otra vez un QR ya usado |
| Caja gris y exploratoria | Reinicio del servidor y datos inesperados | Pérdida de tickets o datos extraños que rompen el servicio |

## 2.5 Criterios de entrada, salida, suspensión y reanudación

| Criterio | Condición medible | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| Entrada | El backend corre sin errores y Swagger responde. | Hacer ping a http://localhost:3001/api-docs y recibir 200 OK. |
| Salida | 100% de los casos de riesgo alto ejecutados; ningún bug de severidad crítica abierto. | Revisar tablero de métricas en TestLink y panel de Mantis. |
| Suspensión | El entorno local falla al iniciar la base de datos checkin.sqlite. | Logs de consola de Node.js muestran error de conexión o crash. |
| Reanudación | El equipo sube un parche que permite iniciar la BD. | Git pull del repositorio y servidor arranca limpiamente. |

## 2.6 Retest y regresión

## Cuando el equipo de Check-in corrige un defecto, volvemos a ejecutar el caso que lo encontró para confirmar que quedó resuelto. Además, con cada versión nueva del servicio repetimos la colección de Postman, empezando por los casos de importancia alta, para comprobar que lo que antes funcionaba sigue funcionando.

## 2.7 Rendimiento y carga

## Nos enfocamos en la validación de QR, que se usa en la puerta cuando llega mucha gente a la vez. Comprobaremos que responda en menos de 15 segundos (HU-07) y que cumpla la meta de 300 ms del contrato, con muchos usuarios simultáneos, usando Locust. Estas pruebas se hacen en la Entrega 3, con un plan de carga aparte.

## 2.8 UAT

## La ejecutan los profesores de TITEC, en el rol de quien controla el acceso en la puerta. Nosotros preparamos los guiones y los acompañamos. Los guiones serán entrar con un QR válido y comprobar que un QR de otro evento o ya usado se rechaza.

## 2.9 Gestión de defectos

# Los defectos se registran en Mantis, en el proyecto de Check-in, usando la plantilla de reporte del curso. Cada uno lleva severidad (Crítica, Alta, Media o Baja) y prioridad (Alta, Media o Baja), y se vincula al caso de TestLink que falló. Se asignan al líder técnico del equipo de Check-in, quien los reparte entre sus desarrolladores.

# 3. Riesgos

| ID | Riesgo | Tipo | P | I | Nivel | Respuesta | Técnica o acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Se escanea el mismo QR dos o más veces y se acepta. | Producto | 3 | 3 | 9 | Mitigar con pruebas | Escanear el mismo QR dos veces; si se acepta, reportarlo en Mantis |
| R2 | Se acepta un QR de otro evento o inexistente | Producto | 2 | 3 | 6 | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión y partición: ticket existe y evento coincide |
| R3 | Un ticket válido es rechazado | Producto | 2 | 3 | 6 | Mitigar con pruebas | Caso con un ticket válido recién guardado |
| R4 | Un ticket repetido o incompleto se guarda mal | Producto | 2 | 3 | 6 | Mitigar con pruebas | Enviar IDs repetidos y datos faltantes; esperar 409 y 400 |
| R5 | El contrato cambia o Entradas aún no está integrada | Proyecto | 3 | 2 | 6 | Plan de contingencia | Basarnos en el contrato y revisar cambios en cada avance |

Escala: probabilidad e impacto de 1 a 3; nivel = P × I. Alto 6–9 · Medio 3–4 · Bajo 1–2 (convención del curso, matriz 3 × 3).

Orden de ejecución: R4 → R3 → R2 → R1. Primero se guardan tickets (R4), luego se valida uno bueno (R3), después uno de otro evento (R2) y al final el doble escaneo (R1), que necesita un ticket ya validado. R5 se maneja con contingencia durante todo el trabajo.

# 4. Recursos e infraestructura

## 4.1 Roles y recursos

| Integrante | Rol | Responsabilidades | % dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Eduardo Amigo | Gestión de Pruebas (Lead) | Diseñar el plan, gestionar TestLink, coordinar entregas. | 40% |
| Amalia Toledo | Tester / Analista | Diseñar colecciones de Postman, probar persistencia SQLite y reportar bugs en Mantis. | 30% |
| Gabriel Gonzalez | Tester / Analista | Ejecutar endpoints, validar cruce de IDs de eventos y QR repetidos. | 30% |

## 4.2 Ambientes de prueba

## Cada integrante ejecuta el servicio en su computador, en http://localhost:3001 (documentación en /api-docs). Se prueba el Avance 1 del equipo de Check-in. Si el servicio no arranca, se usa el computador de otro integrante; si tampoco funciona, seguimos diseñando casos a partir del contrato hasta tener una versión que arranque.

## 4.3 Datos de prueba

## Usamos tickets inventados, por ejemplo id_entrada "tk-test-001" y nombre "Persona Prueba", sin datos reales. Hay dos eventos de prueba ("evt-test-A" y "evt-test-B") para probar el caso de un QR de otro evento. Los tickets se cargan con la colección de Postman y, para empezar de cero, se borra el archivo de la base de datos y se reinicia el servicio.

## 4.4 Herramientas

| Herramienta | Uso en este plan |
| --- | --- |
| TestLink | Para registrar los casos de prueba formales. |
| Mantis | Registrar los defectos con su severidad y prioridad, y seguirlos hasta que se cierren. |
| Postman / Newman | Ejecución de la colección docs/checkin.postman_collection.json sin necesidad de Authorize. |
| Locust | Probar la velocidad de la validación de QR con muchos usuarios a la vez (Entrega 3). |
| Repositorio /qa | Guardar el plan, la matriz de riesgos y la colección de Postman. |

## 4.5 Estimación del esfuerzo

| Actividad | Esfuerzo (horas) | Base de la estimación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y diseño de casos | 8 | Estimación del equipo: unos 15 min por caso (31 casos), más tiempo en los de riesgo alto | Todos |
| Implementación (datos, colecciones) | 5 | Estimación del equipo: colección de Postman, datos de prueba y carga en TestLink | Eduardo, Gabriel |
| Ejecución y registro | 5 | Estimación del equipo: unos 12 min por caso (24 casos de la API) | Amalia, Gabriel |
| Reporte de defectos y retest | 3 | Estimación del equipo: unos 4 defectos, 45 min cada uno | Eduardo, Amalia |

## 4.6 Calendario

| Hito | Fecha | Sobre qué avance |
| --- | --- | --- |
| Entrega 1 y presentación | 23/10 | Avance 1 (01/10) |
| Entrega 2 | 06/11 | Avance 2 (22/10) |
| Entrega 3 y UAT | 27/11 | Avance 3 (05/11) |
| Hito interno: casos cargados en TestLink y plan revisado por los tres | 22/10 | Avance 1 |

# 5. Casuística y trazabilidad

## 5.1 Casuística individual

| Técnica | Riesgo alto | Riesgo medio | Riesgo bajo |
| --- | --- | --- | --- |
| Partición de equivalencia | 6 | 3 | 1 |
| Valores límite | 0 | 4 | 0 |
| Tabla de decisión | 4 | 0 | 0 |
| Transición de estados | 2 | 0 | 0 |
| Caja gris | 1 | 1 | 0 |
| Exploratoria | 0 | 2 | 0 |
| No funcionales (carga y exploratoria) | 0 | 3 | 0 |

## 5.2 Casuística E2E

| Flujo | Pasos y servicios involucrados | Riesgos | Casos TestLink |
| --- | --- | --- | --- |
| Evento gratuito: reservo una charla y entro con mi QR | Catálogo (elijo el evento) → Entradas (reservo y se emite el QR) → Entradas envía el ticket a Check-in → en la puerta, Check-in valida el QR: válido | R3, R4 | CI-REC-01 |
| Evento pagado: compro una entrada y entro con mi QR | Catálogo → Entradas (compra) → Pagos (cobro aprobado) → Entradas emite el QR y envía el ticket a Check-in → validación válida → segundo escaneo del mismo QR: rechazado | R1, R3, R4 | CI-REC-02 |
| QR de otro evento | Entrada del evento A presentada en la puerta del evento B → Check-in la rechaza | R2 | CI-REC-03 |
| Acceso sin QR | Asistente sin QR usa un método alternativo (código o cédula) → Check-in lo valida → queda registrado como utilizado | R1, R3 | CI-REC-04 |

## 5.3 Matriz de trazabilidad

| Requisito / HU | Riesgo | Casos TestLink | Importancia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 Acceso a lectura de QR (#1) | R3 | CI-REC-01 | Alta | Cargado; se ejecuta en la Entrega 3 |
| HU-02 Escanear código QR (#2) | R3 | CI-REC-01, CI-REC-02 | Alta | Cargado; se ejecuta en la Entrega 3 |
| HU-03 Obtener información de la entrada (#3) | R2 | CI-11, CI-13 | Alta | Cargado en TestLink |
| HU-04 Validar entrada (#4) | R2, R3 | CI-11, CI-12, CI-13, CI-16 | Alta | Cargado en TestLink |
| HU-05 Rechazar entrada utilizada (#5) | R1 | CI-14, CI-15 | Alta | Cargado en TestLink |
| HU-06 Registrar entrada utilizada (#6) | R1 | CI-14, CI-15, CI-23 | Alta | Cargado en TestLink |
| HU-07 Tiempo de respuesta del Check-in (#7) | R11 | CI-NF-01 | Media | Cargado; se ejecuta en la Entrega 3 |
| HU-08 Funcionamiento ante conexión inestable (#8) | R12 | CI-NF-02 | Media | Pendiente de definición |
| HU-09 Disponibilidad durante el evento (#9) | R13 | CI-NF-03 | Media | Cargado; se ejecuta en la Entrega 3 |
| HU-10 Registrar y comunicar asistencia (#10) | R1 | CI-23, CI-24 | Alta | Cargado en TestLink |
| HU-11 Acceder al evento sin código QR (#11) | R3 | CI-REC-04 | Media | Cargado; pendiente de definición |
| Recepción de tickets (contrato, sin HU) | R4 | CI-01 a CI-06 | Alta | Cargado en TestLink |
| Límites y campos del ticket (contrato, sin HU) | R8 | CI-07 a CI-10 | Media | Cargado en TestLink |
| Errores, tamaño del cuerpo y persistencia (contrato, sin HU) | R6, R7, R9, R10 | CI-17 a CI-22 | Media (CI-22 Baja) | Cargado en TestLink |

# 6. Resultados y reporte

# Informaremos el avance con las métricas de TestLink: porcentaje de casos ejecutados y, de esos, cuántos pasaron, fallaron o quedaron bloqueados. Sumamos los defectos abiertos en Mantis por severidad y cuántos riesgos altos ya tienen casos ejecutados. Revisamos los números una vez por semana y antes de cada entrega, y guardamos una captura del resumen de TestLink en el repositorio /qa como evidencia.

# 7. Control de versiones

| Versión | Fecha | Cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02-10-2026 | Borrador inicial del plan | Gabriel Gonzalez |
| 2.0 | 20-10-2026 | Plan completo: estrategia, riesgos y casos ajustados al contrato y a las historias de usuario | Amalia Toledo |